Plantillas de Documentación de los Procesos Conceptualización y Administración de Proyectos de Software Libre

Fecha: 25-11-2013
Revisión: 0.2
Realizado por: Johanna Alvarez Cooz

Plantillas del Proceso de Conceptualización de Proyectos de Software Libre:
Análisis del dominio de la aplicación de software:
Esta plantilla debe contener las siguientes secciones de información:
Diagramas de proceso:
[En esta sección se colocan los diagramas de procesos a automatizar]
- Diagrama de relación entre procesos:
  [En esta sección se coloca el diagrama de relación entre los procesos a automatizar]
- Diagrama de actividades por proceso:
  [En esta sección se colocan los diagramas de actividades de cada proceso a automatizar]
Propuesta de desarrollo:
Esta plantilla debe contener las siguientes secciones de información:
- Necesidades y/o problemas:
[En esta sección se indican los problemas y/o necesidades que se pretenden solventar con el software a desarrollar]
Solución propuesta:
[En esta sección se indica el tipo de software que se plantea para abordar los problemas y/o necesidades planteadas]
Alcance del software propuesto:
[En esta sección se indican los componentes, módulos o funciones que componen el software a desarrollar, indicando el alcance que tienes éstos en función de los procesos a automatizar]
Descripción general de la arquitectura del software:
[En esta sección se indica el tipo de arquitectura definida para el software]
Metodología de desarrollo:
[En esta sección se indica la metodología a utilizar para guiar el proceso de desarrollo del software]
Plataforma de operación:
[Se indica la plataforma de operación sobre la cual operará el software]
Plataforma de desarrollo:
[Se indica la plataforma de desarrollo que se utilizará para construir el software]
Licencias de código y documentación:
[Se indica los tipos de licencias libres a utilizar tanto para el software como para su documentación]
Plantillas del Proceso de Administración de Proyectos de Software Libre:
Plan del proyecto:
Esta plantilla debe contener las siguientes secciones de información:
Priorización de funcionalidades del software según las necesidades de los usuarios:
Tabla 1. Priorización de funcionalidades por parte de los usuarios.
Funcionalidad	Prioridad de la funcionalidad para los usuarios
[Se coloca el nombre de la funcionalidad y entre paréntesis el símbolo Fj (con j desde 1 hasta n, con n= número total de funcionalidades del software)]	[Los valores de prioridad se definen en el siguiente rango: / 1: Muy alta. / 0,75: Alta. / 0,5: Media. / 0,25: Baja. / 0: Muy baja. / A cada valor de prioridad se le asocia el símbolo enumerado VFi]

Dependencia entre funcionalidades del software:
Tabla 2. Dependencia entre funcionalidades.
Funcionalidad	Dependencia entre funcionalidades
	[Se indica las funcionalidades que pueden ser construidas a partir de la funcionalidad indicada en el campo “Funcionalidad”]

Estudio de riesgos de desarrollo:
Tabla 3. Descripción de los riesgos.
Definición del riesgo	Impacto	Prioridad para abordar el riesgo	Funcionalidades asociadas al riesgo
		[Los valores de prioridad se definen en el siguiente rango: / 1: Muy alta. / 0,75: Alta. / 0,5: Media. / 0,25: Baja. / 0: Muy baja. / A cada valor de prioridad se le asocia el símbolo enumerado VRi (con i desde 1 hasta n. Con n= número total de riesgos planteados)]

Tabla 4. Acciones preventivas para los riesgos.
Riesgo	Acciones preventivas

Priorización de desarrollo de cada funcionalidad:
En la Tabla 5 se indica el cálculo de priorización de desarrollo para cada funcionalidad del software propuesto. Para realizar este cálculo se utilizan las siguientes formulas:

IFj= ( ∑i=1,...nVRi asociados a Fj ) * PR + VFj * PF

donde IFj representa la importancia de la funcionalidad “j” según la prioridad que le da el usuario y según la prioridad de los riesgos asociados a dicha funcionalidad; VRi representa el valor de prioridad para abordar el riego “i” asociado a la funcionalidad “j”; PR representa el peso asociado al factor riesgo; VFj representa el valor de prioridad asignado por los usuarios a la funcionalidad “j”; PF representa el peso asociado al factor funcionalidad.

El PR y el PF son factores utilizados para realizar el cálculo ponderado de priorización de desarrollo. A cada uno de estos factores se les debe asignar valores comprendidos entre 0 y 1. El valor asignado a cada factor dependerá de la importancia que adquieran estos para el desarrollo de la aplicación. La suma de ambos factores debe ser 1.

PDFj= IFj + ∑ IF correspondientes a las funcionalidades que se construyen a partir de Fj

donde PDFj representa la prioridad de desarrollo de la funcionalidad “j” ; IF representa la importancia de una funcionalidad que se construye a partir de la funcionalidad “j”.

El cálculo de la Prioridad de Desarrollo de las Funcionalidades (PDF) permite crear un orden de prioridad para la construcción de las funcionalidades del software. Las funcionalidades para las cuales se obtengan los valores más altos de PDF deben ser construidas en las primeras iteraciones del proyecto, dado que éstas corresponden a las funcionalidades de mayor prioridad para los usuarios, que tienen asociados riesgos de mayor prioridad para ser abordados, y a partir de las cuales se pueden construir otras funcionalidades del software. En este sentido, tales funcionalidades pueden ser consideradas como el núcleo de la aplicación a desarrollar.

Tabla 5. Cálculo de priorización de desarrollo por funcionalidad .
Funcionalidad (Fj)	Prioridad de desarrollo (PDFj)

Cronograma de desarrollo del proyecto:
Tabla 6. Cronograma de desarrollo.
N° de iteración	Funcionalidades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización

Estándares de desarrollo:
[Esta plantilla debe contener los estándares de desarrollo a utilizar en el proyecto]