CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RADECOM
ACTIVIDAD	FECHA / ENTREGA	OBSERVACIONES
PROTOCOLO DE INVESTIGACION / Espacios para la diversidad juridica (Ver POA - 2009	6/8/8	Envio por correo de la información que tiene Elisabeth / Investigación individual para crear plan de actividades / Revisión del POA / Reunión martes 2,30 pm para fijar protocolo
Plan de Sensibilización	30/9/8	Reunión con las becarias 28/7/8 para fijar plan de trabajo / Entregarles D.I. de la sensibilización / Entregarles modelo PDVSA - AIT
Licencia Videos	15 Octubre	Tener la versión para revisar el día 30 septiembre / Enviar al C.D.
Licencia Hardware	14 Noviembre	Tener versión para revisar el día 30 Octubre / Enviar al C.D.
Modificaciones a TODAS las licencias	1 Diciembre	Entregar las licencias detalladas con / Modo de usar / Alternativas / Condiciones / Recomendaciones del equipo de RADECOM / Enviar al C.D